Zadanie 4

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. 22-go Lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1710B w m. Grodzisk

|  | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 3 808,60 m2 | [m2] | 3 808,60 | 0,48 | 1 828,13 |
| D-04.03.02 | Skropienie |
| 2. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | [m2] | 3 808,60 | 2,00 | 7 617,20 |
| D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |
| 3. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową ( AC 11 W, AC 16 W ) wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej 88,92 m3 x 2,45 t/m3 = 217,85 t 10 % dodatek na wyrównanie lokalnych nierówności : 21,79 t Razem : 239,64 t | [t] | 239,64 | 220,00 | 52 720,80 |
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 578,00 m x 6,20 m = 3 583,60 m2 | [m2] | 3 583,60 | 24,00 | 86 006,40 |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie |
| 5. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , grubość zmienna od 2 cm do 6 cm, z odwiezieniem destruktu na plac Obwodu Drogowo – Mostowego w Dziadkowicach przyjęto : 1 026,00 m2 10 % dodatek na frezowanie lokalnych nierówności : 102,60 m2 Razem: 1128,60 m2 | [m2] | 1 128,60 | 6,85 | 7 730,91 |
|  | INNE ROBOTY |
| D.03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych |
| 6. | D.03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. kratka ściekowa - 16 szt. studnie rewizyjne typu Wavin - 9 szt. | [szt.] | 25 | 268,21 | 6 705,25 |
| Wartość kosztorysowa zadania | 162 608,69 |
| Podatek VAT 23.0 % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) | 37 400,00 |
| Wartość zadania z podatkiem VAT | 200 008,69 |
| Słownie : dwieście tysięcy osiem złotych 69/100 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2015-06-12 |