( Istotne Postanowienia Umowy )

UMOWA NR  ....../PZD/Z/2011

zawarta dnia 2011 - … - … pomiędzy:

I. Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 posiadający NIP 544-13-00-171 reprezentowanym przez:

1. ……………………………….……………………………………………………………………

przy kontrasygnacie …….………………………….………………………..……………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a …………..……………………………….……………………………………………………………., posiadający NIP ………………… reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….……………………….…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. tekst Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) rozstrzygniętego w dniu  ……………………. , następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§  1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą :

prace związane  z  zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

CZĘŚĆ 1: Zakres A

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 2: Zakres B

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 3: Zakres C

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 4: Zakres D

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 5: Zakres E

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 6: Zakres F

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 7: Zakres G

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 8: Zakres H

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 9 : Zakres A

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 10 : Zakres B

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i  zapobieganie powstawaniu  śliskości  przy użyciu  piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 11 : Zakres C

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i  zapobieganie powstawaniu  śliskości  przy użyciu  piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

§ 2

Sposób wykonania usług powinien odpowiadać „Standardom zimowego utrzymania dróg        zamiejskich w sezonie” oraz „ Specyfikacji robót zimowego utrzymania dróg  2011/2012” .

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§  3

- Ustala się rozpoczęcie robót według decyzji Zamawiającego na :

-  od podpisania umowy

a  zakończenie według decyzji Zamawiającego na :

-  2012-04-30

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się u zamawiającego w ciągu :

- odśnieżanie    -  2 godzin od wezwania przez Zamawiającego,

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości - 1 godziny od wezwania przez Zamawiającego.

- W przypadku przerwania prac przy zimowym utrzymaniu dróg Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania pojazdów Wykonawcy a w przypadku ponownego podjęcia tych prac zobowiązuje się Wykonawcę do ich podstawienia w ciągu:

- odśnieżanie    -  48 godzin od chwili wezwania ,

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości - 12 godzin od chwili wezwania .

NADZÓR

§ 4

- Nadzór ze strony Zamawiającego nad całokształtem prac Z.U.D. pełni – mgr inż. Jerzy Czapiuk  – Zastępca Dyrektora PZD w Siemiatyczach.

- Do potwierdzenia wykonania ilości i jakości usług ze strony Zamawiającego upoważnieni są dyżurni Z.U.D.

- Za wykonanie usługi odpowiada ze strony Wykonawcy – .........................................................

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości pracy pługa w godz. 400 – 2200 .

Usługa posypywania powinna nastąpić w godz. 430  - 645.

- Wykonawca wyposaży podstawiony pojazd w pomarańczową lampę odbłyskową ( i potrzebne dodatkowe światła oraz łopaty i liny ) .

- W przypadku korzystania ze sprzętu do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego , Wykonawca zamontuje sprzęt na własnym nośniku, a po zakończeniu sezonu zimowego zdemontuje wyżej wymieniony sprzęt i przekaże do Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

- Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu Zamawiającego, zamontowanego na podstawionym nośniku , zgodnie z wymogami technicznymi i BHP .

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przekazany i zamontowany sprzęt Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżących napraw i konserwacji powierzonego sprzętu .

- Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu własnego zgodnie z wymaganiami technicznymi i BHP.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 6

- Wykonawca otrzymuje należność za wykonanie usług według ich potwierdzonej ilości oraz według ceny godzinowej ( formalnej , co stanowi podstawę do wystawienia faktury ).

- Za czas napraw i związanego z tym przestoju Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia .

- Należność za wykonane usługi opłacona będzie przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymanej faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi należy składać najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca .

- Należność za wykonane usługi sprzętowo – transportowe naliczana będzie w okresie miesięcznym  na podstawie  cen  umownych  jednostkowych (netto), do wysokości limitów zapisanych w umowie :

-  odśnieżanie dróg powiatowych - za 1 godz. pracy przy odśnieżaniu ;

-  zwalczanie i  zapobieganie powstawaniu  śliskości  przy użyciu  solarek z  przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki  ,

| Solarka ..................... szt. 1 | Cena za 1 km nawierzchni szerokości 5,00 m likwidacji śliskości wraz z ceną materiału [zł / km] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dawka 10 g/m2 |  |
|  | Dawka 20 g/m2 |  |
|  | Dawka 30 g/m2 |  |
|  | Dawka 40 g/m2 |  |

-  zwalczanie i  zapobieganie powstawaniu  śliskości  przy użyciu piaskarek z  przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli :

......................... ( Piaskarka Wykonawcy/Zamawiającego ) za 1 km naw. szer. 5,00 m likwidacji śliskości wraz z ceną materiału     - ............ zł / km

- Wynagrodzenie umowne ustala się w wysokości do …………. zł (brutto); (słownie: …………………  …./100 złotych ) w tym podatek VAT …. % - …….. zł .

- W wyżej wymienionych stawkach uwzględnione są koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty napraw bieżących i remontów powierzonego sprzętu i oznakowania pojazdów.

- Jeśli zajdzie taka konieczność, niewykorzystane ilości w poszczególnych zadaniach (jednostkach sprzętowych) w ramach podpisanej umowy przez tego samego wykonawcę, decyzją zamawiającego zostaną przesunięte na inne zadanie (jednostkę sprzętową).

- Za wadliwe jakościowo i niepełne ilościowo wykonanie usługi w stosunku do jakości określonej w specyfikacji i polecenia dyżurnego Z.U.D, Zamawiający nie płaci .

KARY UMOWNE

§ 7

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

- za nie podstawienie przez Wykonawcę sprzętu w terminie , Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 200 % kwoty wynikającej z 8 godzinnego dnia pracy pojazdu ( sprzętu ) liczonej według cen ustalonych niniejszą umową , za każdy dzień zwłoki .

- Zamawiający zapłaci kary umowne:

1)  za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych.

ZMIANY DO UMOWY

§  8

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy   w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana osób występujących po stronie reprezentacji Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez przedstawiciela  Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.     Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

§ 9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania, nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

- Brak w jakości i terminowości robót Wykonawcy z jego winy w stosunku do ustaleń z Zamawiającym , mogą stanowić podstawę do odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego z siedmiodniowym wypowiedzeniem .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia Z.U.D.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 11

Zmiany warunków umowy wymagają formy aneksu do niniejszej umowy .

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron .

Wykaz załączników :

Załącznik nr 1

Dokumenty przetargowe :

- oferta ,

- specyfikacja robót zimowego utrzymania dróg ,

- standardy zimowego utrzymania dróg ,

- wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg .

Załącznik nr 2

Protokół przekazania sprzętu Zamawiającego do użytkowania przez Wykonawcę .

Załącznik nr 3

Wykaz pracowników obsługujących sprzęt wraz z numerami telefonów komórkowych .

| ZAMAWIAJĄCY Podpis i pieczątka: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Data ................................ Miejsce Siemiatycze |  | WYKONAWCA Podpis i pieczątka: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Data ................................ Miejsce Siemiatycze |
| --- | --- | --- |