Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy)

zawarta dnia 2022 - … - … pomiędzy:

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,                             NIP 544-14-37-102, reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w imieniu którego działa:

....................................................................................................................................................zwanym dalej „Zamawiającym”

a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ posiadającym NIP .................................. reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ) rozstrzygniętego w dniu ……………, następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia w ramach zadania                                          Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk”

2.Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do umowy.

§ 2

Termin realizacji

Ustala się następujące terminy wykonania umowy:

1.Rozpoczęcie realizacji zamówienia: dzień podpisania umowy;

2.Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu wraz z prawomocnym zgłoszeniem wykonania robót budowlanych lub prawomocnym pozwoleniem na budowę: 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj do dnia……………………………

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykona opracowanie z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie materiały i niezbędne informacje potrzebne do wykonania opracowania, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji w tym mapy zasadnicze lub mapy do celów projektowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowania zgodnie z:

- warunkami określonymi w SWZ, OPZ, PFU i niniejszej umowie,

- warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania w imieniu inwestora wymaganych prawem opinii, uzgodnień pozwalających uzyskać Wykonawcy pozwolenie na budowę/prawidłowe zgłoszenie robót budowlanych i poniesienia kosztów z tym związanych,

- sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań zastosowanych w opracowaniach,

- wprowadzenia do opracowań zmian które zostały zgłoszone przez Zamawiającego i nie naruszają obowiązującego prawa,

- świadczenia usługi nadzoru autorskiego, w tym m.in. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowań w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji na etapie postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi zawarte w art. 100 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości netto …………….. zł, (słownie złotych: …………………………………….), plus …..% podatek VAT ………………. zł  (słownie złotych: ……………………………….., co łącznie stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie złotych: ………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz koszt pełnienia usługi nadzoru autorskiego.

§ 5

Rozliczenie za przedmiot umowy i warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury.

- Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

- Należności z tytułu faktury opłacone zostaną przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer …………………………………………………………………………...

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Termin płatności faktury będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Fakturę wystawiać należy na:

Powiat Siemiatycki

17-300 Siemiatycze

ul. Legionów Piłsudskiego 3

NIP 544 143 71 02

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze Ul. 11 Listopada 253

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury zestawienie zatrudnionych podwykonawców z wydzieleniem kwot jakie zapłacono podwykonawcom i jakie pozostały do zafakturowania i zapłacenia zgodnie z umową o podwykonawstwo.

- Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla podwykonawców, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający, na pisemne żądanie Podwykonawcy, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty za usługi, odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich złotych (PLN).

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia dowodów zapłaty.

W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu 
30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowej faktury.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę faktury elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania dostępnej na https://efakura.gov.pl.

§ 6

Odbiór opracowania

- Ustala się końcowy odbiór dokumentacji wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę:

  - odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności dokumentacji; odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnych opracowań Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2 ust 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji.

- W przypadku stwierdzenia braku dokumentów, uzgodnień, opinii lub innych elementów określonych w SWZ i obowiązujących na dzień przekazania przepisach prawnych, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi o wykonaniu w terminie przedmiotu zmówienia.

- Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający określa termin ich usunięcia.

§ 7.

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określnego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przedmiotowej umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej.

- Kary umowne są płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Zamawiającego od Umowy – w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia jw. określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

7.   Zamawiający zapłaci kary umowne w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do     zapłaty wystawionego przez Wykonawcę.

8.    Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku odstąpienia  od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości …………………. % łącznego wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.

9.   Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy / podwykonawcom.

- Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………………..Wykonawca powierzy Podwykonawcy (jeżeli są już znani): ………………………………………………………

następujący zakres zamówienia:  …………………………………………………………

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania praz realizowanych przez podwykonawców.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w następujących okolicznościach:

- wykonania przedmiotu umowy niespełniającego wymogów z umowy,

- wykonania przedmiotu umowy z istotnymi wadami oraz ich nieusunięcie w terminie  wskazanym w protokole odbioru,

- w razie naruszenia innych istotnych postanowień niniejszej umowy;

- gdy Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo rozpoczęta zostanie procedura likwidacji,

- Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do prawidłowego wykonania Umowy nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania Umowy lub nie wykonuje Umowy z należytą starannością,

- jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prawidłowo wykonaną część umowy zrealizowaną do daty odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.

§ 10.

Zmiany umowy

- Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w § 2 ust. 2, spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy (zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego skutkom nie udało się zapobiec, np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie).

- zmiany terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 2 w związku opóźnieniami w wydaniu opinii, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji: przez organy administracji  publicznej.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W kwestiach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

Personel

- W toku realizacji niniejszego zamówienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są: ……………………………, e-mail: ……………………………..

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ……………………………, e-mail: ……………………………..

- Zmiana osób uprawnionych do kontaktu wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie powiadomienia o tym drugiej strony.

- Strony ustalają, iż korespondencja wynikająca z bieżącej realizacji umowy odbywać się będzie drogą mailową, na adresy osób wskazanych w ust. 1.

§ 13.

Postanowienia końcowe

      - Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

      - Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA