**Siemiatycze 27.12.2022 r**

**Pytania do SWZ/modyfikacje SWZ**

**dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk”**

Pytanie 1

"Przedmiotowy projekt to projekt drogi powiatowej o długości 5,2 km wraz z przebudową/ remontem/ budową urządzeń wodnych (przepusty, rowy). W związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo należy opracować operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Zamawiający nie wspomina o powyższym w SWZ a jedynie informuje o konieczności uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień. Powyższe elementy oraz dodatkowo Projekt budowlany, wykonawczy, techniczny, zatwierdzony SOR a na końcu uzyskanie prawomocnego PNB lub zgłoszenia robót jest nierealne w terminie określonym w SWZ (4 miesiące). W związku z tym wnoszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na min. 8 miesięcy."

Odpowiedź 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

*„Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:*

*- mapy zasadniczej/do celów projektowych ( w zależności procedury zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) -*

*- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli inwestycja koliduje.*

*- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji.*

*- badania geotechniczne”*

W nawiązaniu do pytania dotyczącego zmiany terminu wykonania zamówienia na min 8 miesięcy w§ 10. projektu umowy dotyczącym zmian umowy dopuszcza się:

**„***zmiany terminu realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 2 w związku opóźnieniami w wydaniu opinii, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji: przez organy administracji publicznej”.*

**Punkt XVI.1 SWZ Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **28.01.2023** **r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Punkt XVII.1.4 SWZ Sposób i termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r., do godziny 10:00

4.Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach w dniu   
30 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00

**DYREKTOR**

**Powiatowego Zarządu Dróg**

**w Siemiatyczach**

**mgr inż. Jerzy Czapiuk**