( ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

UMOWA  ......................................................

zawarta dnia 2012 - … - … pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 posiadający NIP 544-13-00-171 reprezentowanym przez:

1. ……………………………….……………………………………………………………………

przy kontrasygnacie …….………………….………………………..……………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………….……………………………………………………………., posiadający NIP ………………… reprezentowanym przez:

1. ………….………………………….……………………….…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U.  z 2010r. , Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) rozstrzygniętego w dniu  …….………. , następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą :

wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg powiatowych w 2012 r. ,

w ilościach:

CZĘŚĆ 1.  - ZAKRES A (Gmina Siemiatycze) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 30 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości  do 60 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 30 m3.

CZĘŚĆ 2.  - ZAKRES B (Gmina Drohiczyn) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem  kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 20 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości  do 50 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 50 m3.

CZĘŚĆ 3.  - ZAKRES C (Gmina Perlejewo) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 20 m3 ,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości  do 40 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 20 m3.

CZĘŚĆ 4.  - ZAKRES D (Gmina Grodzisk) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 50 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości do 90 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 80 m3.

CZĘŚĆ 5.  - ZAKRES E (Gmina Dziadkowice) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 30 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości  do 70 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 50 m3.

CZĘŚĆ 6.  - ZAKRES F (Gmina Milejczyce) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 50 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości do 100 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 100 m3.

CZĘŚĆ 7.  - ZAKRES G (Gmina Nurzec Stacja) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 50 m3,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości do 100 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 100 m3.

CZĘŚĆ 8.  - ZAKRES H (Gmina Mielnik) uzupełnienie korpusu drogowego z zakupem kruszywa i profilowaniem:

wariant  I :      transport kruszywa na odległość do 10 km - w ilości do 20 m3 ,

wariant  II :    transport kruszywa na odległość 10 ÷ 20 km - w ilości  do 30 m3,

wariant  III :   transport kruszywa na odległość ponad 20 km - w ilości do 20 m3.

§ 2

Termin realizacji zamówienia do 2012-12-31

§ 3

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia robót dodatkowych .

§ 4

1.  Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz w zestawieniu ilościowym .

2.  Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek , niedoróbek i wad.

3.  Odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę

gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów  .

§ 5

CZĘŚĆ …. .  - ZAKRES ……

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala się na kwotę (netto) : ................ złotych  ( słownie : ..................................................................................................... złotych ...../100 ).

- Podatek od towarów i usług VAT w wysokości : ...................... złotych  ( słownie : ............................ złotych  ...../100 ) wg stawki VAT ( ……)  .

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala się na kwotę (brutto) : ................ złotych ( słownie : .................................................................................................... złotych ...../100 ).

- Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót .

§ 6

1.  Ustala się , że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie faktur wystawionych na podstawie protokołów odbioru robót sporządzonych przez przedstawiciela        Zamawiającego w obecności Wykonawcy .

Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej do Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca będzie mógł zlecić wykonanie części robót stanowiących przedmiot zamówienia podwykonawcy na własne ryzyko.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w  takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia rzeczowe       i finansowe świadczeń realizowanych przez dostawców i podwykonawców w ramach umowy       z Wykonawcą. Zamawiający nie będzie obciążony przez Wykonawcę żadnymi fakturami       wystawionymi przez podwykonawców poza płatnościami należnymi Wykonawcy zgodnie       z umową. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów wynikających                 z pozyskania i zatrudnienia określonych podwykonawców przez Wykonawcę.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary umowne:

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu :

a)   w przypadku  odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi        odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

b)  za zwłokę wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy zadania, w wysokości 0,05 %        wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

c)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót według pozycji  kosztorysu  w       wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)   za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę , w wysokości       0,10% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru .

2.  Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy :

a)  w  przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które       ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych.

§ 9

W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się , oprócz kary umownej , odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim                w związku z wykonywanymi pracami .

§ 11

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności .

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 13

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego..

§ 14

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

- zmiana osób występujących po stronie reprezentacji Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana terminu wykonania niniejszego zamówienia, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w umowie § 2 , nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

- zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy,

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 nn. § może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

§ 15

Integralną część umowy stanowią załączniki :

(a) Oferta - załącznik nr 1 do umowy,

(b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim :

- 1 egz. dla  Zamawiającego,

- 1 egz. dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY Podpis i pieczątka: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Data ................................ Miejsce Siemiatycze |  | WYKONAWCA Podpis i pieczątka: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Data ................................ Miejsce Siemiatycze |
| --- | --- | --- |