PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1728B w m. Putkowice Nadolne

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m. Putkowice Nadolne : 460,00 m x 1,50 m x 2 str. = 1 380,00 m2 | [m2] | 1 380,00 |
| # D-04.03.01 |  | ## Skropienie |  |  |
| 2. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową m. Putkowice Nadolne : 460,00 m x 6,50 m = 2 990,00 m2 | [m2] | 2990,00 |
| # D-05.03.05 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 3. | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej m. Putkowice Nadolne : 460,000 m x 6,50 m = 2 990,00 m2 przyjęto grubość wyrównania : 3 cm 2 990,00 m2 x 0,03 m x 2,45 t/m3 = 219,77 t | [t] | 219,77 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 4. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej m. Putkowice Nadolne : 460,00 m x 6,50 m = 2 990,00 m2 | [m2] | 2 990,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-09-10 |  |  |  |  |