KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B  ( ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja )

odcinek długości około 0,506 km

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # D-01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego | km | 0,506 | ……… | ………..… |
| D-01.02.00 |  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) |  |  |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) o grubości warstwy do 10 cm na odkład 0+000 - 0+506 str. L : 506,00 m x 1,50 m = 759,00 m2 ~ 0+295 + 0+506 str. P : 214,00 m x 1,50 m = 321,00 m2 1 080,00 m2 x 0,10 m = 108,00 m3 | m3 | 108,00 | ……… | ………..… |
| # D-01.02.04 |  | ## Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | ## Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ) str. L 280,00 m +15,00 m ( zjazd na plac dworca PKP = 295,00 m str. P 285,00 m + 4,00 m ( wlot – ul. Fabryczna ) = 289,00 m Razem: 584,00 m | m | 584,00 | ……… | ………..… |
| 4. | D-01.02.04 | ## Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ). str. P : ( 285,00 m + 4,00 m ( wlot – ul. Fabryczna ) – 9 x 5,00 m [wjazdy] ) x 1,40 m = 244,00 m x 1,40 m = 341,60 m2 | m2 | 341,60 | ……… | ………..… |
| 5. | D-01.02.04 | ## Rozebranie obrzeży trawnikowych betonowych 6 x 20 cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ). przyjęto szacunkowo : str. P 286,00 m | m | 286,00 | ……… | ………..… |
| 6. | D-01.02.04 | ## Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej. ## istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6, ## – do ponownego ułożenia ## str. P : ~ 20,00 m x 1,40 m = 28,00 m2 ## istniejąca nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm, – do ponownego ułożenia ## str. P : ( 5,00 m + 5,00m ) x 2,00 m = 20,00 m2 ## str. L : 8,00 m x 2,00 m = 16,00 m2 Razem : 64,00 m2 | m2 | 64,00 | ……… | ………..… |
| 7. | D-01.02.04 | ## Rozebranie nawierzchni z trylinki 12 cm – 15 cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ). ## str. P 7 x 5,00 m x 2,00 m = 70,00 m2 | m2 | 70,00 | ……… | ………..… |
| 8. | D-01.02.04 | ## Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 5 cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ## ( miejsce wskazane przez inwestora ). na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 220,00 m x 7,00 m = 1 540,00 m2 | m2 | 1 540,00 | ……… | ………..… |
| 9. | D-01.02.04 | ## Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16 – 20 cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ). na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 ## 220,00 m x 7,00 m = 1 540,00 m2 | m2 | 1 540,00 | ……… | ………..… |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B  ( ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja )

odcinek długości około 0,506 km

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D.02.00.00 |  |  | ## ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 10. | D.02.01.01 |  | ## Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – II z transportem urobku na odkład lub nasyp na odl. do 1 km wraz z uformowaniem nasypu, profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie. ## grunt przydatny z wykopów przeznaczyć na poszerzenie korpusu drogowego na odcinku w km ~ 0+290 – 0+506 wykonanie koryta na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 ## 120,00 m x 3,50 m x 0,30 m ( połówka jezdni ) = 126,00 m3 120,00 m x 3,50 m x 0,17 m ( połówka jezdni ) + 100,00 m x 7,00 m x 0,17 m = 71,40 m3 + 119,00 m3 = 190,40 m3 koryto na pod podbudowę pod kostkę brukową betonową na wjazdach: 2 x 5,00 m x 2,00 m x 0,30 m = 6,00 m3 | m3 | 322,40 | ……… | ………..… |
| D.02.03.01c |  |  | ## Wzmocnienie podłoża przy użyciu geosyntetyków |  |  |  |  |
| D.02.03.01c |  |  | ## Ułożenie warstwy geowłóknin |  |  |  |  |
| 11. | D.02.03.01c |  | ## Ułożenie warstwy geowłókniny pod warstwy konstrukcyjne. na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 ( połówka jezdni ) 120,00 m x 3,50 m ( połówka jezdni ) = 420,00 m2 geowłóknina o wytrzymałości co najmniej 20 kN/m; materiał powinien zapewnić swobodny przepływ wody. Zastosować geowłókninę: - masa powierzchni - min. 200 g/m2; - wytrzymałość na rozciąganie - min. 16 kN/m - wytrzymałość na przebicie statyczne SBR - min. 2500 kN - przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej min. 20x10-3m/s | m2 | 420,00 | ……… | ………..… |
| D.04.00.00 |  |  | ## PODBUDOWY |  |  |  |  |
| D.04.02.01 |  |  | Warstwa odcinająca z piasku |  |  |  |  |
| 12. | D.04.02.01 |  | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku w korycie, grubość warstwy 15 cm. na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+145 120,00 m x 3,50 m = 420,00 m2 ( połówka jezdni ) | m2 | 420,00 | ……… | ………..… |
| D.04.04.01 |  |  | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. |  |  |  |  |
| 13. | D.04.04.02b |  | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa C50/30, gr. 20 cm na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 220,00 m x 7,00 m = 1 540,00 m2 podbudowa na wjazdach ( pod kostkę brukową ) : 2 x 5,00 m x 2,00 m =20,00 m2 | m2 | 1 560,00 | ……… | ………..… |
| D.04.04.01 |  |  | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. |  |  |  |  |
| 14. | D.04.04.02b |  | Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa C50/30, gr. 10 cm na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 220,00 m x 7,00 m = 1 540,00 m2 podbudowa na wjazdach ( pod kostkę brukową ) : 2 x 5,00 m x 2,00 m =20,00 m2 | m2 | 1 560,00 | ……… | ………..… |
| D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |  |  |  |
| 15. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej w km ~ 0+245 – 0+506 89,91m3 – 1 622,30 m2 x 0,04 m = 89,91 m3 – 64,89 m3 = 25,02 m3 25,02 m3 x 2,45 t/m3 = 61,30 t przyjęto szacunkowo dodatek 20 % na wyrównanie lokalnych nierówności między przekrojowych : 0,20 x 61,30 t = 12,26 t |  | t | 73,56 | ……… | ………..… |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B  ( ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja )

odcinek długości około 0,506 km

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 16. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku wymiany podbudowy w km 0+025 – 0+245 220,00 m x 7,00 m = 1 540,00 m2 | m2 | 1 540,00 | ……… | ………..… |
| 17. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej w km 0+025 – ~ 0+295 szerokość nawierzchni 7,00 m 270,00 m x 7,00 m = 1 890,00 m2 w ~ 0+295 – 0+315 zmiana szerokości jezdni z 7,00 m na 6,00 m 0,50 x ( 7,00 m + 6,00 m ) x 20,00 m = 130,00 m2 w km 0+315 – 0+506 szerokość jezdni 6,00 m 191,00 m x 6,00 m = 1 146,00 m2 włączenie do ul. Leśnej : 1,00 m x 7,00 m = 7,00 m2 Razem: 3 173,00 m2 | m2 | 3 173,00 | ……… | ………..… |
| # D-05.03.11 |  | ## Frezowanie |  |  |  |  |
| 18. | D-05.03.11 | ## Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 10 km ( miejsce wskazane przez inwestora ). w km 0+245 – 0+506 : 303,50 m2 wcinka w nawierzchnię ul. Leśnej : 1,00 m x 7,00 m = 7,00 m2 | m2 | 310,50 | ……… | ………..… |
| # D-06.00.00 |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 19. | # D-06.01.10 | Wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego, średnia gr. 8 cm, zagęszczanego mechanicznie str. L w km ~ 0+260 – 0+400 140,00 m x 1,50 m = 210,00 m2 | m2 | 210,00 | ……… | ………..… |
| # D-08.00.00 |  | # ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| # D-08.01.01 |  | # Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 20. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm , 15 x 22 cm ( krawężniki najazdowe ) i 15 x 22/30cm ( skosy na wjazdach ) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 str. P w km 0+000 – 0+285 oraz w km ~ 0+294 – 0+395 285,00 m + 101,00 m = 386,00 m wlot – ul. Fabryczna : 4,00 m krawężniki 15 x 30 cm – na płask ; opór kostki na wjazdach : 7 x 5,00 m = 35,00 m str. L w km 0+000 – 0+260 260,00 m zjazd na plac postojowy dworca PKP : 15,00 m krawężniki 15 x 30 cm – na płask ; opór kostki na wjazdach : 5 x 5,00 m = 25,00 m Razem: 725,00 m | m | 725,00 | ……… | ………..… |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1763B  ( ul. Drohiczyńska w m. Siemiatycze-Stacja )

odcinek długości około 0,506 km

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # D-08.02.02 |  | ## Chodnik z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |
| 21. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe ## str. P 7,00 x 5,00 m x 2,00 m = 70,00 m2 str. L 5 x 5,00 m x 2,00 m + 6,00 m x 2,50 m = 65,00 m2 | m2 | 135,00 | ……… | ………..… |
| 22. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - do przełożenia str. P 2 x 5,00 m x 2,00 m = 20,00 m2 str. L 5,00 m x 2,00 m = 10,00 m2 | m2 | 30,00 | ……… | ………..… |
| 23. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe str. P : ( 285,00 m + 4,00 m ( wlot - ul. Fabryczna ) – 9 x 5,00 m [wjazdy] ) x 1,40 m + 101,00 m x 1,40 m = 244,00 m x 1,40 m + 101,00 m x 1,40 m = 483,00 m2 | m2 | 483,00 | ……… | ………..… |
| 24. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - do przełożenia str. P : ~ 20,00 m x 1,40 m = 28,00 m2 | m2 | 28,00 | ……… | ………..… |
| # D-08.03.01 |  | ## Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  |
| 25. | D-8.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem str. P : 285,00 m + 4,00 m – 9 x 5,00 m [wjazdy] ) +101,00 m + 28,00 m = 244,00 m + 101,00 m + 28,00 m ( obramowanie wjazdów str. L ) = 373,00 m2 | m | 373,00 | ……… | ………..… |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 26. |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 4 egz. | kpl. | 1 | ……… | ………..… |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  | ….……….. |
| Podatek VAT ………….. ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  | …..……… |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  | …..……… |
| Słownie : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …………........................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |